# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.12.2013г.  №  109

с. Лаврентия

Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах сельских поселений Чукотского муниципального района

В соответствии со статьями 17,18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», соглашений о передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района от 14 декабря 2012 г. №08-12, 09-12, 10-12, 11-12, 12-12, 13-12, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район;

- Определить уполномоченным органом, осуществляющим мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в границах сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район и искусственных сооружений на них Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – уполномоченный орган).

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 г. и действует в течение срока действия соглашений о передаче органами местного самоуправления сельских поселений осуществления части своих полномочий органами местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района от 14 декабря 2012 г. №08-12, 09-12, 10-12, 11-12, 12-12, 13-12.

Первый заместитель

Главы Администрации                                                                   Л.П. Юрочко

Утвержден Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.12.2013 г. № 109

Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район

- Общие положения

1.1. Настоящий  порядок содержания и  ремонта автомобильных дорог местного значения в границах сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Порядок) определяет вопросы планирования, выполнения и приемки работ по содержанию и ремонту этих дорог, а также вопросы финансирования указанных мероприятий.

1.2. Для целей настоящего Порядка понятия «автомобильная дорога», «дорожная деятельность», «содержание автомобильных дорог», «ремонт автомобильных дорог», «элементы обустройства автомобильных дорог», «искусственные дорожные сооружения» используются в значениях, определенных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3. Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в границах сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район и искусственных сооружений на них осуществляются уполномоченным органом путем заключения муниципальных контрактов с подрядчиками по результатам процедур, предусмотренных законодательством о федеральной контрактной системе или на основании договоров гражданско-правового характера.

1.4. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог включают в себя обследование автомобильных дорог, разработку сметной документации, а при необходимости - проектно-сметной документации, планирование, финансирование и выполнение дорожных работ, организацию контроля производства и качества работ, приемку выполненных работ.

1.5. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог включают в себя обследование автомобильных дорог, планирование, финансирование, выполнение дорожных работ, контроль качества выполненных работ и прием выполненных работ.

1.6. Основным    документом     учёта    технического    состояния автомобильных дорог является технический паспорт.

- Обследование автомобильных дорог

2.1. Обследование автомобильных дорог осуществляется комиссией, назначенной распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, в составе представителей уполномоченного органа, Государственной инспекции безопасности дорожного движения (по согласованию).

2.2. Обследование   автомобильных   дорог  проводится   путём визуального осмотра не  реже  одного  раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов (весенний или осенний осмотры), в соответствии с «Правилами диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. Основные положения. ОДН 218.006-2002», утвержденными распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 03.10.2002 № ИС-840-р, и «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004  № ОС-28/1270-ис.

2.3. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются:

- состояние полосы отвода, земляного полотна и водоотвода;

- состояние покрытия проезжей части, его дефекты;

- состояние искусственных дорожных сооружений;

- состояние элементов обустройства автомобильных дорог.

2.4. По  результатам  визуального  осмотра  комиссией  выявляются участки автомобильных дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, и определяются виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня.

2.5. Результаты   визуального   осмотра   оформляются   актом обследования, в котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения комиссии по их устранению с указанием необходимых мероприятий.

2.6. На основании актов обследования автомобильных дорог Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный районпланирует виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, а также определяет объемы и очередность их выполнения.

2.7. При  невозможности  визуальной  оценки  отдельных  параметров состояния автомобильной дороги (прочность дорожной одежды и покрытия, шероховатость и коэффициент сцепления колеса с покрытием, состояние мостов и водопропускных труб) проводиться диагностика, инструментальный контроль автомобильных дорог, обследование искусственных сооружений  специализированными организациями.

- Разработка проектно-сметной документации

По итогам рассмотрения материалов обследования автомобильных дорог уполномоченный орган:

- разрабатывает план проектно-изыскательских работ на год;

-подготавливает технические задания на разработку проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог (участков автомобильных дорог);

-организует разработку проектно-сметной документации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

- Планирование дорожных работ

4.1. Планирование  работ  по содержанию и ремонту  автомобильных дорог осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район,  учитывая результаты сезонных осмотров.

4.2. Планирование дорожных работ должно обеспечивать:

- своевременный и качественный ремонт в заданных объемах и натуральных показателях;

- повышение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;

- эффективное использование необходимых для выполнения работ материальных, трудовых и денежных ресурсов;

- применение современных технологий при выполнении работ, совершенствование организации и управления дорожными работами.

- Финансирование дорожных работ

5.1. Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется за счёт средств бюджета сельских поселений Чукотского муниципального района, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования.

Финансовые затраты на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог уточняются сметной, проектно-сметной документацией в зависимости от вида планируемых работ.

5.2. Порядок оплаты выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог определяется муниципальными контрактами (договорами гражданско-правового характера).

- Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

Перечень и виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором), а в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства – проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

- Организация контроля качества выполненных дорожных работ

7.1.Уполномоченный орган контролирует:

-исполнение муниципальных контрактов (договоров);

-соблюдение технологических параметров при производстве работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

- соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог;

- выполнение геодезических работ в процессе ремонта автомобильных дорог;

- соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ рабочей документации;

- исполнение подрядчиками указаний, предписаний органов государственного строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий и материалов;

- своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при содержании и ремонте автомобильных дорог.

7.2. Уполномоченный орган также выполняет следующие мероприятия:
- обеспечивает организацию дорожных работ на объектах ремонта автомобильных дорог;

- осуществляет оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, обеспечивает их техническое обследование и паспортизацию;

- осуществляет сбор оперативной информации о ходе выполнения работ на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог;

- осуществляет проверку ведения исполнительной документации на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог.

7.3. Уполномоченный орган имеет право самостоятельно осуществлять контроль объемов и качества выполняемых (выполненных) подрядчиками дорожных работ и предъявлять требования по устранению выявленных недостатков и нарушений, осуществлять плановый и внеплановый контроль объемов и качества выполнения работ на объектах ремонта.

- Приемка выполненных работ

8.1. Содержание автомобильных дорог:

8.1.1. Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог проводится уполномоченным органом, либо его представителем  в соответствии  с заключенными муниципальными контрактами (договорами).

8.1.2. Работы по содержанию автомобильных дорог, выполненные подрядчиком и принятые уполномоченным органом, либо его представителем, оформляются по формам, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.

8.2. Ремонт автомобильных дорог

8.2.1.Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) и искусственных сооружений на них осуществляется в соответствии с календарным графиком выполнения работ.

8.2.2. Приемка  в  эксплуатацию  автомобильных  дорог  (участков автомобильных дорог), законченных ремонтом, осуществляется в соответствии с законодательными актами, строительными нормами и правилами, стандартами, инструкциями.

8.2.3. Назначение приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченной ремонтом автомобильной дороги производится распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.

8.2.4. В состав приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченной ремонтом автомобильной дороги обязательно включаются представители уполномоченного органа (председатель комиссии), подрядчика, эксплуатационной организации, проектировщика, Государственной инспекции безопасности дорожного движения (по согласованию).

8.2.5. Председатель приемочной комиссии не позднее чем за 5 дней до начала приемки в эксплуатацию автомобильной дороги определяет время и место работы приемочной комиссии и уведомляет об этом ее членов.

8.2.6. Работу  приемочной  комиссии  организует  её  председатель. Необходимые условия для работы комиссии создает подрядчик (обеспечение транспортом, поверенными измерительными средствами, помещением для работы и персональным компьютером и другими необходимыми средствами).

8.2.7. Приемочной комиссии предъявляются законченная ремонтом автомобильная дорога (участок автомобильной дороги) и следующие документы:

От уполномоченного органа:

- в случае реконструкции, капитального ремонта или строительства - утвержденная к производству работ проектно-сметная документация;

- проект акта приемки объекта в эксплуатацию;

от подрядчика:

- извещение о завершении всех предусмотренных муниципальным контрактом работ в соответствии с проектом и о готовности объекта к приемке;

- ведомость выполненных работ с расчетом их стоимости;

- журналы производства работ;

- сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, лабораторные журналы и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве строительно-монтажных работ, и другая исполнительно-производственная документация;

- гарантийные паспорта по эксплуатационной надежности сдаваемого объекта.

8.2.8. Приемочная  комиссия  изучает  и  анализирует  предъявленные документы и освидетельствует автомобильную дорогу с проведением в случае необходимости контрольных измерений, проверок и испытаний.

8.2.9. Не допускается приемка в эксплуатацию автомобильных дорог и дорожных сооружений при отсутствии положительных заключений надзорных органов и при наличии отступлений от проекта, снижающих прочность, устойчивость, надежность и экологическую безопасность построенных объектов, уровень безопасности движения транспортных средств, а также отступлений от проекта, не согласованных с проектной организацией и Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район.

8.2.10. Акт  приёмки автомобильной  дороги  подписывается  всеми членами приемочной комиссии. Члены приемочной комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в письменном виде в приложении к акту приемки с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты. Заключение председателя приемочной комиссии по указанным особым мнениям излагается в докладной записке к акту приемки.

8.2.11. Если  приемочная  комиссия  принимает  решение   о невозможности приемки в эксплуатацию автомобильной дороги (участка автомобильной дороги), то вместо акта приемки составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие нормативные акты, которое подписывается всеми членами приемочной комиссии, с предложениями по устранению выявленных недостатков в установленные сроки для обеспечения ввода автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в эксплуатацию.

Уполномоченный орган определяет сроки устранения выявленных недостатков и определяет дату проведения повторной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

8.2.12. Ответственность за приёмку в эксплуатацию объекта  с несоблюдением требований п. 8.2.9 настоящего Порядка несет председатель приемочной комиссии. Подрядчики, допустившие нарушение строительных норм при производстве работ, привлекаются к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации

- Охрана окружающей среды

9.1.Охрана окружающей среды – комплекс мероприятий, снижающих отрицательное воздействия автомобильной дороги на окружающую среду.

9.2.Подрядчики, выполняющие работы по ремонту автомобильных дорог должны строго соблюдать требования законодательства Российской Федерации по охране окружающей среды и условия муниципального контракта (договора гражданско-правового характера).

9.3.Уполномоченный орган осуществляет постоянный контроль за выполнением подрядчиками мероприятий по охране окружающей среды.