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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 27.02.2026 г. № 89
с. Лаврентия
О мероприятиях по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов
В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать межведомственную комиссию при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район для осуществления оперативного контроля за ходом подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов (далее – межведомственная комиссия) в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
Во время отсутствия членов межведомственной комиссии их обязанности выполняют лица их замещающие.
2. Установить, что решения межведомственной комиссии в пределах её компетенции обязательны для исполнения всеми организациями независимо от ведомственной принадлежности, вида деятельности и форм собственности.
3. Руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории Чукотского муниципального района, главам сельских поселений:

1)  в срок до 10 марта 2026 года организовать проведение осмотра объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы;

2) в срок до 10 марта 2026 года разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период по форме согласно приложению 2.1 к настоящему постановлению и предоставить их Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район с приложением  справочной информации об объемах работ,  включенных в план мероприятий, согласно приложению 2.2 к настоящему постановлению;

3) организациям жилищно-коммунального хозяйства укомплектовать аварийно-технические бригады необходимой техникой, оборудованием и снаряжением, позволяющим проведение аварийно-восстановительных и других необходимых работ в тёмное время суток и при низких температурах;
4) обеспечить объекты жизнеобеспечения, принадлежащие предприятиям на праве собственности, хозяйственного ведения, либо оперативного управления резервными автономными источниками электроснабжения

5) организациям жилищно-коммунального хозяйства обеспечить создание аварийного запаса материально-технических ресурсов и страхового запаса топлива для работы котельных и дизельных электростанций;
6) организациям жилищно-коммунального хозяйства продолжить работу, направленную на повышение сбора платежей с потребителей за оказанные жилищно-коммунальные услуги. Довести ежемесячный сбор платежей населения за жилищно-коммунальные услуги до 95 процентов;

7) предоставлять информацию о ходе и объемах выполненных работ по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район один раз в две недели;

8) ежемесячно в период с 1 мая до 1 ноября текущего года предоставлять Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район отчёты:

в срок до 02 числа следующего за отчетным месяцем по состоянию на 01 число соответственно – по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

в срок до 02 числа следующего за отчетным месяцем по состоянию на 01 число – по форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

в срок до 02 числа следующего за отчетным месяцем по состоянию на 01 число, а в дальнейшем до июня 2027 года в срок до 02 числа отчётного месяца по состоянию на 01 число – по форме согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
9) предоставлять информацию о ходе завоза топливно-энергетических ресурсов, еженедельно, в навигационный период по форме согласно приложению 6 к настоящему постановлению. Обеспечить создание аварийного запаса материально-технических ресурсов и страхового запаса топлива для работы котельных и дизельных электростанций;

10) разработать программу и графики совместных противоаварийных тренировок на период подготовки и прохождения осенне-зимнего периода в срок до 20 июля 2026 года;

11) провести совместно совместные противоаварийные тренировки на предмет готовности к прохождению осенне-зимнего периода в срок до 1 августа 2026 года;
12) в целях обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, своевременной локализации аварий в осенне-зимний период разработать планы и инструкции, устанавливающие порядок ликвидации аварий, взаимодействие тепло-, топливо-, водоснабжающих организаций, потребителей, служб жилищно-коммунального хозяйства и других организаций в устранении аварий до 15 мая 2026 года:
13) Организациям жилищно-коммунального хозяйства

ежемесячно в период с 1 июня 2026 года до 1 ноября 2026 года представлять отчет, по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики, в срок до 2 числа месяца, следующего за отчётным, по состоянию на 1 число соответственно;

в срок до 30 ноября 2026 года предоставить отчет по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима), утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики.
4. Межведомственной комиссии:
1) запрашивать от организаций жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, учреждений сведения и информацию необходимые для работы межведомственной комиссии;

2) ежемесячно заслушивать на заседаниях комиссии информацию от руководителей о ходе работ по подготовке организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы к прохождению осенне-зимнего периода в населённых пунктах Чукотского муниципального района;

3) осуществлять постоянный контроль, за ходом работ по подготовке организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы к прохождению осенне-зимнего периода в населенных  пунктах Чукотского муниципального района;
4) осуществлять контроль за наличием в организациях жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности аварийно-технических бригад, укомплектованных необходимой техникой и оборудованием; 

5) обеспечить контроль за созданием и функционированием аварийных служб организаций, обеспечивающих обслуживание жилищного фонда;

6) обеспечить контроль за осуществлением мероприятий по подготовке жилищного фонда, общего имущества собственников помещений                            в многоквартирных домах к отопительному сезону в период 2026-2027 годов; 

7) обеспечить осуществление координации работы за ходом выполнения        работ по подготовке объектов ведомственного жилищного фонда;
8) организовать работу по оценке готовности объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы к прохождению осенне-зимнего периода;

9) в срок до 1 октября 2026 года подвести итоги и анализ прохождения отопительного периода 2026-2027 годов;
10) ежемесячно, в период с 1 июня по 1 октября текущего года подводить итоги и анализ выполнения мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов;
5. Установить:

1) срок окончания ремонтно – подготовительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (теплоснабжающих и теплосетевых организаций) – 25 октября 2026 года;

2) сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Не позднее 10 сентября – для потребителей тепловой энергии;

Не позднее 25 октября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, электро- и водоснабжающих организаций;

3) срок завершения оформления и подписание паспортов и актов готовности к работе в осенне-зимний период:

Не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии;

Не позднее 01 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, электро- и водоснабжающих организаций.

6. Назначить Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район ответственным подразделением за сбор и предоставление:

- в Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (далее – Департамент) оперативной информации о ходе подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов.
- в Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа - информации о фактической обеспеченности основным и резервным топливом предприятий и котельных;
7. Назначить ответственными:

1) отдел жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли (Сат А.А.) за: 

· ежемесячный сбор информации от МУП «Айсберг» о дебиторской, кредиторской задолженности и собираемости платежей;
· сбор и предоставление ежемесячной информации в Департамент по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной приказом Федеральной службы  государственной статистики;
·  сбор и предоставление в срок до 2 декабря 2026 года в Департамент отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима), утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики;

· сбор данных и подготовку информации в Департамент по форме  согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

· оформление и подготовку паспортов и актов готовности к работе в осенне-зимний период на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

· подготовку протоколов заседаний межведомственной комиссии;
· сбор и предоставление в Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа - информации о фактической обеспеченности основным и резервным топливом предприятий и котельных.
· координацию за ходом выполнения работ по подготовке объектов ведомственного жилищного фонда;

· ходом выполнения подрядными организациями работ по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района  к эксплуатации в осенне-зимний период  2026-2027 годов с участием в комиссиях по приёмке выполненных работ.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района, начальника Управления промышленной политики Смолину Г.Г.
И.о. Главы Администрации                                                                   Ю.Н. Платов
Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.02.2026 г. № 89
СОСТАВ

межведомственной комиссии по осуществлению оперативного контроля за ходом подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов
Руководитель межведомственной комиссии:

	Юрочко Л.П.

	-
	Глава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;


	Заместитель руководителя межведомственной  комиссии

	Смолина Г.Г.*
	-
	Исполняющая обязанности заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района, начальника Управления промышленной политики;

	Секретарь комиссии

	Сат А.А.*
	-
	Заместитель начальника Управления, Начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства, топливно – энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики;

	Члены межведомственной комиссии:

	Фирстов В.Г.*
	-
	Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике, начальник Управления по делам ГО и ЧС и антитеррористической работы;

	Смирнова М.Н.*
	-
	Заместитель главы Администрации, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район;

	Файрузова Г.Р.*
	-


	Заместитель начальника Управления, председатель Комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район;

	Осипов О.М.*
	-
	Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальника Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;

	Григорьева Н.Л.*
	-
	Начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Управления социальной политики администрации Чукотского муниципального района;

	Храпатый А.В.*

	-    
	Исполняющий обязанности директора Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»;

	Ползунов Павел *
Владимирович
	
	Начальник отделения надзорной деятельности и противопожарной работы по Чукотскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Чукотскому автономному Округу (по согласованию);

	Саранов А.П.*
	-
	Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Чукотская окружная больница Филиал – «Чукотская районная больница» (по согласованию);

	Куулар С.Б.*
	
	Главный врач Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе»

	Мотвеева И.С.*
	-
	Заместитель директора ООО «Берингов пролив» (по согласованию);


	Эттытегина Л.А.*
	-
	Глава администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия;

	Кеуйыне А.Р.*
	-
	Глава администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан;

	Икуп Н.Н.*
	-
	Глава администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино;

	Калашников В.Н.*
	-
	Глава администрации муниципального образования сельское поселение Лорино;

	Карева В.А.*
	-
	Глава администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен;

	Лоскутова Т.А.*
	-
	Глава администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун;

	Калкутин С.А.*
	-
	Начальник строительного участка в Чукотском районе АО «ЧТК» (по согласованию);

	Астишин А.И.*
	-
	Начальник участка в Чукотском районе ООО «Компания» Норд Марин» (по согласованию);

	Лыткин А.В.*
	- 
	Директор ООО «Тепло- Лаврентия», ООО «Тепло-Нешкан» (по согласованию);

	Глущенко И.М.*
	-
	Начальник отдела государственного энергетического надзора по Чукотскому автономному округу.


*-  либо лица их замещающие
Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.02.2026 г. № 89
	I. ПЛАН 

	подготовки Чукотского муниципального района к отопительному периоду 2026-2027 годов

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Выполнено, %

	1
	Разработать и утвердить План подготовки Чукотского муниципального района к отопительному периоду 2026-2027 годов 
	до 15 мая 2026 года
	  Администрация МО Чукотский МР
	

	2
	Предоставлять в Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа отчет о ходе исполнения Плана подготовки Чукотского муниципального района к отопительному периоду 2026-2027 годов 
	С июля по ноябрь 2026 года до третьего числа каждого месяца, следующего за отчётным
	  Администрация МО Чукотский МР
	

	3
	Разработать и утвердить Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения  
	до 15 мая 2026 года
	  Администрация МО Чукотский МР
	

	4
	Обеспечить согласование с  теплоснабжающими организациями сроки выполнения работ и мероприятий на объектах теплоснабжения, жилищного фонда и социальной сферы, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ
	до 20 мая 2026 года
	  Администрация МО Чукотский МР;                                      
	

	5
	Разработать и утвердить Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
	до 15 августа 2026 года
	 Администрация  МО Чукотский МР;                                        
	

	6
	Организовать работу комиссий по оценке готовности к отопительному периоду 
	до 15 августа 2026 года
	 Администрация  МО Чукотский МР;                                        
	

	7
	Провести противоаварийные тренировки на предмет готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 годов
	до 1 августа 2026 года и далее не реже одного раза в шесть месяцев
	 Администрация  МО Чукотский МР;                                       Организации ЖКХ и ТЭК.
	

	8
	Организовать бесперебойную поставку твердого топлива для нужд населения в осенне-зимний период 2026-2027 годов
	постоянно
	 Администрация  МО Чукотский МР;                                       Организации ЖКХ и ТЭК.
	

	9
	Представлять в Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа  и Ростехнадзор Отчёт о ходе завоза топливно-энергетических ресурсов 
	в навигационный период, еженедельно, каждый понедельник
	 Администрация  МО Чукотский МР;                                        
	

	10
	Представлять в Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа отчет по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», сформированный по состоянию на первое число соответственно.
	с июня до ноября 2026 года, в срок до второго числа месяца, следующего за отчётным
	 Администрация  МО Чукотский МР;                                        
	

	11
	Предоставить в Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа отчет по форме федерального статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»
	до 2 декабря 2026 года 
	 Администрация  МО Чукотский МР;                                        
	

	12
	Предоставить в Департамент отчет по форме федерального государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утверждённой Приказом Федеральной службы государственной статистики;
	с ноября 2026 года по апрель 2027 года в срок до второго числа месяца, следующего за отчётным 
	 Администрация  МО Чукотский МР;                                        
	

	13
	Проведение инвентаризации объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
	до 1 ноября 2026 года 
	 Администрация  МО Чукотский МР;                                       Организации ЖКХ и ТЭК.
	

	14
	Разработать и предоставить в Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа  графики проведения государственного учета и регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты жилищно¬коммунального комплекса
	до 11 ноября 2026 года 
	 Администрация  МО Чукотский МР;                              Управление финансов, экономики и имущественных отношений;                                                                   Организации ЖКХ и ТЭК.
	

	15
	Обеспечить своевременную актуализацию схем теплоснабжения населенных пунктов 
	до 1 декабря 2026 года
	 Администрация  МО Чукотский МР;                                       
	

	16
	Обеспечить контроль за своевременной уплатой текущих платежей и погашением задолженности по налогам и сборам организациями жилищно-коммунального хозяйства
	Постоянно
	 Администрация  МО Чукотский МР;                                       
	

	17
	Обеспечить своевременную оплату коммунальных услуг организациями и учреждениями, финансируемыми за счет местного бюджета
	Постоянно
	 Администрация  МО Чукотский МР;                                       
	

	18
	Обеспечить ежегодное сокращение доли задолженности потребителей коммунальных услуг (коммунальных ресурсов) перед ресурсоснабжающими организациями, не погашенной в установленные сроки, в общем объеме дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг (коммунальных ресурсов) перед ресурсоснабжающими организациями не менее чем на 2 процента по сравнению с предыдущим значением доли указанной задолженности в общем объеме указанной дебиторской задолженности по данным годовой бухгалтерской отчетности ресурсоснабжающих организаций за год
	Постоянно
	 Администрация  МО Чукотский МР;                                       
	

	19
	Сформировать реестры объектов, подлежащих паспортизации, с указанием собственников и эксплуатирующих организаций и представить их в Ростехнадзор
	до 15 мая 2026 года
	 Администрация  МО Чукотский МР;                                       
	

	20
	Обеспечить получение Актов оценки готовности с уровнем готовности «Готов» или «Готов с условиями» в отношении подведомственных объектов жилищного фонда и социальной сферы
	до 10 сентября 2026 года 
	 Администрация  МО Чукотский МР;                                       
	

	21
	Обеспечить получение Паспортов готовности в отношении подведомственных объектов жилищного фонда и социальной сферы
	до 15 сентября 2026 года 
	 Администрация  МО Чукотский МР;                                       
	

	22
	Обеспечить получение Актов оценки готовности с уровнем готовности «Готов» или «Готов с условиями» в отношении объектов теплоснабжения
	до 25 октября 2026 года 
	 Администрация  МО Чукотский МР;                                       
	

	23
	Обеспечить получение Паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей
	до 1 ноября 2026 года 
	 Администрация  МО Чукотский МР;                                       
	

	24
	Обеспечить получение Паспорта готовности муниципального образования
	до 20 ноября 2026 года 
	 Администрация  МО Чукотский МР;                                       
	

	25
	Предоставлять в Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа     информацию о ходе выдачи актов оценки и паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
	с 1 июня 2026 года до получения муниципальным образованием паспорта готовности к отопительному периоду
	 Администрация  МО Чукотский МР;                                       
	

	26
	Направлять в Администрацию МО Чукотский МР Планы подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов 
	С июля по ноябрь 2026 года до первого числа каждого месяца, следующего за отчётным
	Руководители организаций ЖКХ и ТЭК
	

	27
	Создать необходимое количество аварийно-восстановительных бригад  
	до 15 июля 2026 года
	Руководители организаций ЖКХ и ТЭК
	

	28
	Укомплектовать аварийно-технические бригады необходимой техникой, оборудованием и снаряжением, позволяющим проведение аварийно-восстановительных и других необходимых работ в тёмное время суток и при низких температурах
	до конца навигационного периода
	Руководители организаций ЖКХ и ТЭК
	

	29
	Обеспечить объекты жизнеобеспечения, принадлежащие предприятиям на праве собственности, хозяйственного ведения, либо 
оперативного управления резервными автономными источниками электроснабжения
	до 01 ноября 2026 года
	Руководители организаций ЖКХ и ТЭК
	

	30
	Обеспечить создание аварийного запаса материально¬технических ресурсов и страхового запаса топлива для работы котельных и дизельных электростанций
	до 01 ноября 2026 года
	Руководители организаций ЖКХ и ТЭК
	

	31
	Обеспечить поставку угля и дизельного топлива в необходимом объеме с целью обеспечения непрерывной работы объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в населенных пунктах округа и подачи тепловой и электрической энергии потребителям, а также осуществлять контроль за качеством поставляемого угля согласно заявленным характеристикам
	Постоянно/ в навигационный период/зимники 
	Руководители организаций ЖКХ и ТЭК
	

	32
	Обеспечить рациональное использование топливно¬энергетических ресурсов
	Постоянно
	Руководители организаций ЖКХ и ТЭК
	

	33
	Обеспечить уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не ниже средних значений за три предшествующих года
	Постоянно
	Руководители организаций ЖКХ и ТЭК
	

	34
	Представлять в Администрации МО Чукотский МР отчёт о ходе исполнения Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов, по состоянию на первое число соответственно
	с июня по ноябрь 2026 года, в срок до второго числа месяца, следующего за отчетным
	Руководители организаций ЖКХ и ТЭК
	

	35
	Представлять в Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа  и Ростехнадзор информацию о внеплановых отключениях на объектах коммунальной инфраструктуры за прошедшую неделю в произвольной форме
	с 16 мая 2026 года еженедельно, каждый понедельник
	Руководители организаций ЖКХ и ТЭК
	

	36
	Подготовить и предоставить Комиссии по оценке готовности документацию, подтверждающую выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду
	Сроки проведения оценки обеспечения готовности не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности
	Руководители организаций ЖКХ и ТЭК
	


	
	Приложение 2.1. 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.02.2026 г. № 89
II. Технические мероприятия
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

Чукотского муниципального района

к эксплуатации в осенне - зимний период 2026-2027 годов
№ п/п

Наименование объекта*

Виды работ**

Ед. изм.

Объем работ /Кол-во

Стоимость работ, тыс. руб.

Срок начала работ

срок окончания работ (в соответствии с графиком)

Наменование Подрядчика

Рекв изит ы дого вора

Финансирование 

Фактичес кое выполнен ие, в натур, величина X

Факт ичес кое выпо лнен ие, %

При меча ние

Всего

в том числе за счёт средств*:

Финансирова ние на отчётную дату, % (Графа 11 / Графа 6)

ОБ

МБ

СС (ВИ)

1

2

3

4

5

6,00

7

8

 9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

Наименование населенного пункта

I. Объекты жилищного фонда  

1

 

2

 

3

 

Итого по жилищному фонду
 

II . Объекты коммунального хозяйства 
1
 

2
 

3
 

Итого по объектам коммунального комплекса   

 

III. Объекты социальной сферы 

1

 

2

 

3

Итого по объектам социальной сферы  

ВСЕГО по населенному пункту
*указать источники финансирования: ОБ - окружной бюджет, МБ - муниципальный бюджет, СС - собственные средства организаций, ВИ - внебюджетные источники


	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приложение 2.2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.02.2026 г. № 89
III. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                  об объемах работ, включенных в План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

Вид работ:

Единица измерения

с. Лаврентия

с. Лорино

с. Нешкан

с. Энурмино

с. Уэлен

с. Инчоун

Всего план

Всего факт

Примечание

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Сети*

Прокладка новых сетей теплоснабжения

Км.

 

Замена и ремонт сетей теплоснабжения

Км.

 

из них ветхих

Км.

 

Прокладка новых сетей водоснабжения

Км.

 

Замена и ремонт сетей водоснабжения

Км.

из них ветхих

Км.

Прокладка новых сетей водоотведения

Км.

Замена и ремонт сетей водоотведения

Км.

из них ветхих

Км.

Прокладка новых сетей электроснабжения

Км.

Замена и ремонт сетей электроснабжения

Км.

из них ветхих

Км.

Котельная

Замена или капитальный ремонт котлов

Шт.

Замена или капитальный ремонт накопительных/ расходных емкостей

Шт.

ДЭС

Замена ДГУ

Шт.

 

 

Капитальный ремонт ДГУ

Шт.

 

 

Водозаборы

Замена или капитальный ремонт насосов

Шт.

 

 

Замена или капитальный ремонт накопительных/ расходных емкостей

Шт.

 

 

Замена или капитальный ремонт трубопроводов

Км.

 

 

* за исключением внутридомовых




Приложение 3

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 
от 27.02.2026 г. № 89
ОТЧЁТ

о ходе исполнения плана по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ___________________________________ к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов
(наименование муниципального образования)

по состоянию на «___» ____________________ 2026 год

	№ п/п
	Наименование объекта
	Виды работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Стоимость работ,                  тыс. руб.
	Срок начала работ (в соответствии с графиком)
	Срок окончания работ (в соответствии с графиком)
	Наименование подрядчика
	Реквизиты договора
	Финансирование
	Фактическое выполнение, в натур. величинах
	Фактическое выполнение, %
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе за счёт средств*:
	Финансирование на отчётную дату, %                   (Графа 11 / Графа 6)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	МБ
	СС
	ВИ
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Наименование населённого пункта
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	I.
	Объекты жилищного фонда
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	Итого по жилищному фонду
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	II.
	 Объекты коммунального хозяйства
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по объектам коммунального хозяйства
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	III.
	Объекты социальной сферы
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 Итого по объектам социальной сферы
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 ВСЕГО по населенному пункту
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 


*указать источники финансирования: ОБ - окружной бюджет, МБ - муниципальный бюджет, СС - собственные средства организаций, ВИ - внебюджетные источники 
Приложение 4

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 
от 27.02.2026 г. № 89
ОТЧЁТ

о ходе исполнения работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 

___________________________________  к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов,

                  (наименование муниципального образования)

выполняемых с привлечением подрядных организаций и (или) за счет средств бюджетов

(рублей)

	№ п/п
	Наименование объекта
	Наименование подрядчика
	Рекви-зиты договора
	Стоимость работ по договору
	Стоимость работ по актам выполненных работ
	Оплачено

	
	
	
	
	всего
	в том числе за счет средств:
	всего
	в том числе за счёт средств:
	всего
	в том числе за счёт средств:

	
	
	
	
	
	окруж-ного бюд-жета
	мест-ного бюд-жета
	орга-низа-ций
	
	окруж-ного бюд-жета
	мест-ного бюд-жета
	орга-низа-ций
	
	окруж-ного бюд-жета
	мест-ного бюд-жета
	орга-низа-ций

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Приложение 5
к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.02.2026 г. № 89
Рекомендуемая форма
ДОКЛАД 

о ходе прохождения осенне-зимнего периода 2026-2027 годов

(структура доклада)

1. Текущее техническое состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства, режим функционирования, информация о временных ограничениях ресурсоснабжения потребителей (аварии и инциденты на объектах коммунальной инфраструктуры) за отчетный период.

2. Обеспеченность населенных пунктов топливно-энергетическими ресурсами, с указанием объемов текущих запасов и срока, на который эти запасы предусмотрены.

3. Задолженность ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов по состоянию на 1 число текущего месяца.

4. Проблемные вопросы и пути их решения.

Приложение 6 
к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.02.2026 г. № 89
Рекомендуемая форма

ОТЧЁТ

о ходе завоза топливно-энергетических ресурсов

в _________________________________________________________

(наименование муниципального образования сельского поселения)

по состоянию на «___» ____________________ 2026 года

	 
	 
	 
	 

	№
	Вид топлива
	План завоза в 2026 году, тонн
	Факт завоза на отчетную дату, тонн

	1
	2
	3
	4

	Наименование населённого пункта 

	1.
	Уголь
	 
	 

	2.
	Дизельное топливо
	 
	 


