Оценка исполнения муниципальных программ 
по сельскому поселению Лаврентия
на 01 апреля 2026 года

В сельском поселении Лаврентия в 2026 году с финансированием действует одна муниципальная программа:
· Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия» утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 29.12.2023 года № 55
[bookmark: _GoBack]Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2026 год 108 600,2 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 2 237,6  тыс. рублей, исполнение в целом составило 2%.
· Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Лаврентия».
          Мероприятие «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельского поселения Лаврентия»
Утверждено в бюджете на 2026 год 31 798,2 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 537,9 тыс. рублей, исполнение в целом составило 1,7 %.
· Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб».
Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа»
Утверждено в бюджете на 2026 год 2 111,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 201,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 9,5 %.
· Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия».
          Мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Лаврентия»
          Утверждено в бюджете на 2026 год 14 449,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 898,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 6,2%.
·      Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия».
     Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений».
Утверждено в бюджете на 2026 год 3 750,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 600,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 16%.
     Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия».
Утверждено в бюджете на 2026 год 56 490,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.
Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Лаврентия».
Утверждено в бюджете 178,1 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.
Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Лаврентия».
Утверждено в бюджете 34 438,2 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.
Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Лаврентия».
Утверждено в бюджете 21 874,2 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0  тыс. рублей, исполнение в целом 0%.


