Оценка исполнения муниципальных программ 
по сельскому поселению Лаврентия
на 01 июля 2026 года

В сельском поселении Лаврентия в 2026 году с финансированием действует одна муниципальная программа:
· Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия» утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 29.12.2023 года № 55
[bookmark: _GoBack]Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2026 год 162 221,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 6 534,1  тыс. рублей, исполнение в целом составило 4%.
· Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Лаврентия».
          Мероприятие «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельского поселения Лаврентия»
Утверждено в бюджете на 2026 год 33 849,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 1818,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 5,4 %.
· Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб».
Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа»
Утверждено в бюджете на 2026 год 2 111,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 385,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 18,2 %.
· Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия».
          Мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Лаврентия»
          Утверждено в бюджете на 2026 год 14 479,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 928,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 6,4%.
·      Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия».
     Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений».
Утверждено в бюджете на 2026 год 3 750,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 3 000,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 80,0%.
     Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в границах сельских поселений».
Утверждено в бюджете на 2026 год 52 000,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.
     Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия».
Утверждено в бюджете на 2026 год 56 030,1 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 402,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 1%.
Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Лаврентия».
Утверждено в бюджете 178,1 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 178,1 тыс. рублей, исполнение в целом 100%.
Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Лаврентия».
Утверждено в бюджете 34 438,2 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.
Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Лаврентия».
Утверждено в бюджете 21 413,8 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 224,4  тыс. рублей, исполнение в целом 1%.


