
Оценка исполнения муниципальных программ 
по сельскому поселению Лорино
на 01 апреля 2026 года
В сельском поселении Лорино в 2026 году с финансированием действует одна муниципальная программа:
· Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лорино» утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Лорино от 28.12.2023 года № 18. 
[bookmark: _GoBack]Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино на 2026 год 127 468,8 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 923,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0,7 %.
· Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Лорино».
           Мероприятие «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельского поселения Лорино»
Утверждено в бюджете на 2026 год 22 589,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 77,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0,3%.
· Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Лорино».
          Мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Лорино»
Утверждено в бюджете на 2026 год 1 132,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 406,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 35,9%.
· Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Лорино».
          Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений»
Утверждено в бюджете на 2026 год 1 820,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.
· Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб».
 Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа»
Утверждено в бюджете на 2026 год 2 214,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе 438,8  тыс. рублей, исполнение в целом составило 19,8%.
· Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Лорино».
Утверждено в бюджете на 2026 год 2 545,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.
Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Лорино».
Утверждено в бюджете 54,6 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0  тыс. рублей, исполнение в целом 0%.
Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Лорино».
Утверждено в бюджете 50,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.
Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Лорино».
Утверждено в бюджете 2 441,1 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в 0%.
Расходы направлены на мероприятия по благоустройству сельского поселения Лорино. 
· Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании сельское поселение Лорино».
Утверждено в бюджете на 2026 год 97 166,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.



 


