Оценка исполнения муниципальных программ

по сельскому поселению Уэлен

на 01 июля 2026 года

В сельском поселении Уэлен в 2026 году с финансированием действует одна муниципальная программа:

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Уэлен»  утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен от 28.12.2023 года № 90-па.

Утверждено в бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2026 год 42 453,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 1 279,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 3,0%.

- Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Уэлен».

Мероприятие «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельского поселения Уэлен»

Утверждено в бюджете на 2026 год 32 817,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 75,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0,2%.

- Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен».

Мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Уэлен»

Утверждено в бюджете на 2026 год 597,2 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 457,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 76,6%.

- Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен».

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений»

Утверждено в бюджете на 2026 год 740,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 421,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 56,9%.

- Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Уэлен».

Утверждено в бюджете на 2026 год 7 704,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 231,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 3,0%.

Мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Уэлен».

Утверждено в бюджете 24,7 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Уэлен».

Утверждено в бюджете 50,0 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом 0%.

Мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Уэлен».

Утверждено в бюджете 7 629,6 тыс. рублей, исполнение по данному мероприятию составило 231,0 тыс. рублей, исполнение в целом 3,0%.     Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб».

Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа».

Утверждено в бюджете на 2026 год 594,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило 94,9 тыс. рублей, исполнение в целом составило 16,0%.