# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УЭЛЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 сентября 2019 г.   №  49-па

с. Уэлен

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен от 22 ноября 2017 г. № 79-па.

В целях приведения нормативного правового акта администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен в соответствие с нормативными правовыми актами муниципального образования сельское поселение Уэлен, Соглашением о передаче органами местного самоуправления Чукотского муниципального района осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления сельского поселения Уэлен за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Чукотского муниципального района в бюджет сельского поселения Уэлен от 01.01.2017г.  № 05-17, администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен от 22 ноября 2017 г.   №  79-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»» следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава администрации                                                       В.А. Карева

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен

от 06.09.2019г. № 49-па

# «Утверждена

постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен

от «22» ноября 2017 года № 79-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»

с. Уэлен

2017 год

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»

| Наименование Программы Основание для разработки Программы Муниципальный заказчик Программы Основной разработчик Исполнители Программы Перечень подпрограмм Программно-целевые инструменты программы Цели Программы Задачи Программы Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Сроки и этапы реализации Программы Перечень основных мероприятий Программы Объемы и источники финансирования Программы Ожидаемые результаты реализации Программы | Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы» (далее – Программа) Распоряжение Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен от 20.11.2017года № 23-ра «О разработке муниципальной программы «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы» Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен; Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; Руководители предприятий и организаций (по согласованию) Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»; Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»; Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»; Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы» Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия Повышение уровня и качества жизни населения; Решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен, доведение их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям; Улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования сельское поселение Уэлен; Повышение комфортности условий проживания для жителей сельского поселения; Поддержание архитектурного облика муниципального образования сельское поселение Уэлен; Повышение эффективности потребления энергии; Обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания; Обеспечение качественного содержания автомобильных дорог муниципального образования сельское поселение Уэлен; Организация благоустройства, озеленения, уборка и очистка от мусора территории муниципального образования сельское поселение Уэлен; Организация и содержание мест захоронений; Повышение эффективности пропаганды энергосбережения 1) Доля отремонтированного жилого фонда муниципального образования сельское поселение Уэлен от общей площади жилого фонда муниципального образования сельское поселение Уэлен; 2) Приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен до уровня соответствующего нормативным требованиям; 3) Обеспеченность качественного содержания автомобильных дорог; 4) Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Уэлен; 5) Повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен; 6) Улучшение экологической ситуации в целом 2018 - 2020 годы (без разделения на этапы) 1. Проведение ремонтов жилых домов на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен; 2. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений; 3. Работы по озеленению территории сельского поселения Уэлен; 4. Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Уэлен; 5. Мероприятия по благоустройству сельского поселения Уэлен; 6. Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Уэлен. Общий объём бюджетных ассигнований Программы составляет – 38 272,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 32 521,3 тыс. рублей; в 2019 году – 3 564,9 тыс. рублей; в 2020 году – 2 186,2 тыс. рублей; из них: средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район– 33 238,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 30 674,4 тыс. рублей; в 2019 году – 1 281,9 тыс. рублей; в 2020 году – 1 281,9 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен– 5 034,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 1 846,9 тыс. рублей; в 2019 году – 2 283,0 тыс. рублей; в 2020 году – 904,3 тыс. рублей; в том числе по Подпрограммам: Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы» всего 30 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 30 000,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; из них: средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район– 30 000,0тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 30 000,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы» всего 1 507,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 427,4 тыс. рублей; в 2019 году – 540,0 тыс. рублей; в 2020 году – 540,0 тыс. рублей; из них: средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район– 1 507,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 427,4 тыс. рублей; в 2019 году – 540,0 тыс. рублей; в 2020 году – 540,0 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы» всего 6 322,6 тыс. рублей, том числе по годам: в 2018 году – 1 942,9 тыс. рублей; в 2019 году – 2 879,2 тыс. рублей; в 2020 году – 1 500,5 тыс. рублей; из них: средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район– 1 730,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 247,0 тыс. рублей; в 2019 году – 741,9 тыс. рублей; в 2020 году – 741,9 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен – 4 591,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 1 695,9 тыс. рублей; в 2019 году – 2 137,3 тыс. рублей; в 2020 году – 758,6 тыс. рублей; Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы» всего 442,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 151,0 тыс. рублей; в 2019 году – 145,7 тыс. рублей; в 2020 году – 145,7 тыс. рублей; из них: средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район– 0,0тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен – 442,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 151,0 тыс. рублей; в 2019 году – 145,7 тыс. рублей; в 2020 году – 145,7 тыс. рублей Уменьшение ветхости жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Уэлен; Приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен до уровня соответствующего нормативным требованиям; Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Уэлен; Экономия электрической энергии в системах наружного освещения. |
| --- | --- |

1. Содержание проблемы и обоснование

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года  № 80-р, Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р,Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также решениями, принятыми Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, для создания условий для динамичного развития энергетического комплекса округа, обеспечения населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства, повышения роста уровня и качества жизни населения за счёт реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов целями Программы являются:

- повышение уровня и качества жизни населения.

Вопрос ремонта и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории  муниципального образования сельское поселение Уэлен является одной из основных проблем Чукотского муниципального района  на протяжении последнего десятилетия. Основная причина – износ дорожного полотна, нехватка средств на проведение ремонтных работ.

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления территории муниципального образования сельское поселение Уэлен.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Уэлен.

Региональная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014 - 2043 годы", утвержденная Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2014 г. N 555 (далее – Региональная программа) формируется для всех многоквартирных домов (далее – МКД), находящихся на территории Чукотского автономного округа, за исключением МКД:

в которых имеется менее чем три квартиры;

признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции";

физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает семьдесят процентов, и (или) МКД, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в МКД, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, установленную Правительством Чукотского автономного округа.

При формировании в Региональную программу не включаются объекты жилищного строительства, планируемые к вводу после даты ее утверждения, такие объекты включаются в Региональную программу при ее актуализации.

При формировании Региональной программы включаются все МКД, вне зависимости от того, какой способ формирования фонда капитального ремонта выбран и реализован собственниками помещений в МКД в таких домах, и вне зависимости, требуется ли проведение капитального ремонта на момент формирования Региональной программы.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания МКД требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов МКД и (или) внутридомовых инженерных систем.

В сельском поселении Уэлен в Региональную программу включены следующие жилые дома:

| № п/п | Сельское поселение | улица | дом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Уэлен | Дежнева | 1 |
| 2 | село Уэлен | Дежнева | 5 |
| 3 | село Уэлен | Дежнева | 6"а" |
| 4 | село Уэлен | Дежнева | 7 |
| 5 | село Уэлен | Дежнева | 11 |
| 6 | село Уэлен | Дежнева | 16 |
| 7 | село Уэлен | Ленина | 12 |
| 8 | село Уэлен | Ленина | 15 |
| 9 | село Уэлен | Ленина | 22 |
| 10 | село Уэлен | Ленина | 23 |
| 11 | село Уэлен | Ленина | 31 |
| 12 | село Уэлен | Ленина | 34 |
| 13 | село Уэлен | Набережная | 1 |
| 14 | село Уэлен | Набережная | 2 |
| 15 | село Уэлен | Набережная | 3 |

В целях реализации Закона Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. N 108-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа", Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014 - 2043 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2014 г. № 555, и своевременного перечисления Взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения Уэлен на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за имущество, находящееся в муниципальной собственности сельское поселение Уэлен, необходимо финансирование из бюджета сельское поселение Уэлен.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства, коммунальной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления сельского поселения. Без реализации неотложных мер по повышению уровня  благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Уэлен, нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала района и эффективного обслуживания экономики и населения поселений, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства в  сельских поселениях невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Важна четкая согласованность действий Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен, предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность поселений и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства Чукотского муниципального района позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

Техническое состояние элементов благоустройства в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен характеризуется высоким уровнем износа, следствием чего является износ элементов малых архитектурных форм, опасность их использования.

В настоящее время на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен в сфере жилищного хозяйства работает одно муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг», оказывающее услуги по подвозу воды и электроснабжению потребителей электроэнергии, энергоснабжению сети уличного освещения, по вывозу мусора, установке и ремонту дорожных знаков, организации и содержанию мест захоронений, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО).

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Уэлен» оказывает услуги по теплоснабжению сельского поселения Уэлен.

2. Основные цели и задачи Программы.

Направления решения поставленных задач

Целями и задачами Программы являются:

- создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания;

- приведение в качественное техническое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен;

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог;

-  комплексное решение проблем благоустройства, в том числе по: улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского  поселения Уэлен, повышению комфортности граждан, обеспечению бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, установление единого порядка территории Чукотского муниципального района;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территории муниципального образования сельское поселение Уэлен;

- повышение эффективности использования энергетических и иных коммунальных ресурсов;

- повышение экономической эффективности регулирования отношений между производителями, исполнителями и потребителями коммунальных услуг;

- проведение энергетических обследований,  расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте систем уличного освещения.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2018-2020 годы.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

Программа включает четыре подпрограммы:

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы» - обеспечит повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования сельское поселение Уэлен за счёт создания благоприятных условий для жизнедеятельности;

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы» - обеспечит поддержание в технически исправном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования сельское поселение Уэлен;

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории  муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»:

- обеспечит улучшение экологической обстановки сельского поселения Уэлен;

- обеспечит совершенствование эстетического состояния  территории сельского поселения Уэлен;

Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы» - обеспечит повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём бюджетных ассигнований Программы составляет – 38 272,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 32 521,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 3 564,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 2 186,2 тыс. рублей;

из них:

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район– 33 238,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 30 674,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 281,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 281,9 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен– 5 034,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 1 846,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 283,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 904,3 тыс. рублей;

в том числе по Подпрограммам:

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы» всего 30 000,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

в 2018 году – 30 000,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

из них:

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район– 30 000,0тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 30 000,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы» всего 1 507,4 тыс. рублей,

в том числе по годам:

в 2018 году – 427,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 540,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 540,0 тыс. рублей;

из них:

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район– 1 507,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 427,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 540,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 540,0 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы» всего 6 322,6 тыс. рублей, том числе по годам:

в 2018 году – 1 942,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 879,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 500,5 тыс. рублей;

из них:

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район– 1 730,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 247,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 741,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 741,9 тыс. рублей

средства бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен – 4 591,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 1 695,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 137,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 758,6 тыс. рублей;

Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы» всего 442,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 151,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 145,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 145,7 тыс. рублей;

из них:

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район– 0,0тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен – 442,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 151,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 145,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 145,7 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.

6. Механизм реализации Программы

Программа реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен с участниками Программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.

Муниципальный заказчик ежегодно формирует заявку на финансирование мероприятий Программы на основании заявок исполнителей мероприятий Программы, ежегодно уточняет объемы финансирования мероприятий Программы.

7. Мероприятия Программы

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в таблице 1.

Таблица 1. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Период реализации (годы) | Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе средства: |  |  |
|  |  |  |  | районного бюджета | бюджета сельского поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | Всего по Муниципальной программе | 2018 - 2020 | 38272,4 | 33238,2 | 5034,2 |  |
|  |  | 2018 | 32521,3 | 30674,4 | 1846,9 |  |
|  |  | 2019 | 3564,9 | 1281,9 | 2283,0 |  |
|  |  | 2020 | 2186,2 | 1281,9 | 904,3 |  |
| Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: "Проведение ремонтов жилых домов на территории сельского поселения Уэлен" | 2018 - 2020 | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Уэлен |
|  |  | 2018 | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по Подпрограмме | 2018 - 2020 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма "Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений" | 2018 - 2020 | 1507,4 | 1507,4 | 0,0 | Администрация сельского поселения Уэлен |
|  |  | 2018 | 427,4 | 427,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 540,0 | 540,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 540,0 | 540,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по Подпрограмме | 2018 - 2020 | 1507,4 | 1507,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 427,4 | 427,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 540,0 | 540,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 540,0 | 540,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: "Работы по озеленению территории сельского поселения Уэлен" | 2018 - 2020 | 47,7 | 0,0 | 47,7 | Администрация сельского поселения Уэлен |
|  |  | 2018 | 16,1 | 0,0 | 16,1 |  |
|  |  | 2019 | 15,8 | 0,0 | 15,8 |  |
|  |  | 2020 | 15,8 | 0,0 | 15,8 |  |
| 2 | Основное мероприятие: "Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Уэлен" | 2018 - 2020 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Уэлен |
|  |  | 2018 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие: "Мероприятия по благоустройству сельского поселения Уэлен" | 2018 - 2020 | 6154,9 | 1610,8 | 4544,1 | Администрация сельского поселения Уэлен |
|  |  | 2018 | 1886,8 | 207,0 | 1679,8 |  |
|  |  | 2019 | 2823,4 | 701,9 | 2121,5 |  |
|  |  | 2020 | 1444,7 | 701,9 | 742,8 |  |
| 3.1 | Мероприятия по благоустройству сельских поселений | 2018 - 2020 | 4544,1 | 0,0 | 4544,1 | Администрация сельского поселения Уэлен |
|  |  | 2018 | 1679,8 | 0,0 | 1679,8 |  |
|  |  | 2019 | 2121,5 | 0,0 | 2121,5 |  |
|  |  | 2020 | 742,8 | 0,0 | 742,8 |  |
| 3.2 | Расходы на сбор, транспортирование и временное хранение твердых коммунальных отходов | 2018 - 2020 | 1610,8 | 1610,8 | 0,0 | Администрация сельского поселения Уэлен |
|  |  | 2018 | 207,0 | 207,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 701,9 | 701,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 701,9 | 701,9 | 0,0 |  |
| 3.3 | Разработка документов территориального планирования | 2018 - 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Уэлен |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок | 2018 - 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Уэлен |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по Подпрограмме | 2018 - 2020 | 6322,6 | 1730,8 | 4591,8 |  |
|  |  | 2018 | 1942,9 | 247,0 | 1695,9 |  |
|  |  | 2019 | 2879,2 | 741,9 | 2137,3 |  |
|  |  | 2020 | 1500,5 | 741,9 | 758,6 |  |
| Подпрограмма "Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: "Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Уэлен" | 2018 - 2020 | 442,4 | 0,0 | 442,4 | Администрация сельского поселения Уэлен |
|  |  | 2018 | 151,0 | 0,0 | 151,0 |  |
|  |  | 2019 | 145,7 | 0,0 | 145,7 |  |
|  |  | 2020 | 145,7 | 0,0 | 145,7 |  |
|  | Всего по Подпрограмме | 2018 - 2020 | 442,4 | 0,0 | 442,4 |  |
|  |  | 2018 | 151,0 | 0,0 | 151,0 |  |
|  |  | 2019 | 145,7 | 0,0 | 145,7 |  |
|  |  | 2020 | 145,7 | 0,0 | 145,7 |  |

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен.

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управлением промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район.

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования сельское поселение Уэлен.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен  обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

Е= IfIn х 100%,

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If– фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In– нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

Приложение 1

к Муниципальной программе «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»

Подпрограмма

«Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограмма

«Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»(далее – Подпрограмма) муниципальной программы «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание разработки Подпрограммы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; распоряжение Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен от 20.11.2017 года № 23-ра «О разработке муниципальной программы «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»» |
| Основной разработчик Подпрограммы | Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен; Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; Руководители предприятий и организаций (по согласованию). |
| Цели и задачи Подпрограммы Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Целями Подпрограммы является увеличение срока эксплуатации жилых домов на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен; повышение комфортности и безопасности проживания граждан; улучшение архитектурного облика населенного пункта; Задачей Подпрограммы является создание условий для приведения муниципального жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания 1) Доля отремонтированного жилого фонда муниципального образования сельское поселение Уэлен от общей площади жилого фонда муниципального образования сельское поселение Уэлен. 2) Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Уэлен. 3) Улучшение экологической ситуации в целом |
| Срок реализации Подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Общая потребность в финансовых средствах 30 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 30 000,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; из них: средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район– 30 000,0тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 30 000,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Наиболее важным конечным результатом реализации Подпрограммы является: уменьшение ветхости жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Уэлен |  |

- Содержание проблемы

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания населения. В рамках Подпрограммы рассматривается конкретный комплекс мер, направленных на создание благоприятных условий для улучшения жизненных условий населения Уэлен.

Общая  площадь жилищного фонда с. Уэлен Чукотского муниципального района составляет 10 241,10 м 2.

Количество ветхого и аварийного жилья в с. Уэлен Чукотского муниципального района представлено в таблице 1.

Таблица 1Состояние ветхого и аварийного жилья в с. Уэлен Чукотского муниципального района

| Наименование поселения | Кол-во жилых домов, шт. | Кол-во признанных аварийными и непригодными для проживания, шт. (в том числе на которое распространяется действие адресных программ по переселению) | Количество ветхих жилых домов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Уэлен | 87 | 2 | 16 |
| Всего | 87 | 2 | 16 |

Необходимо отремонтировать жилищного фонда в с. Уэлен, всего  3 215,10 м2.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания.

Задачами Подпрограммы являются:

проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов в жилом доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик;

повышение надёжности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения;

улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

улучшение архитектурного облика населенного пункта;

улучшение экологической ситуации.

3. Срок реализации Подпрограммы

# Срок реализации Подпрограммы  2018-2020 годы.

4. Перечень Подпрограммных мероприятий

Достижение целей и решение задач Подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в таблице 2.

Таблица 2. Перечень мероприятий Подпрограммы

| Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проведение ремонтов жилых домов на территории сельского поселения Уэлен, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Ремонт коттеджей: Дежнева № 30, Дежнева № 31, Ленина № 27а, Ленина № 45 | 2018 | 5 581,0 | 5581,0 |  |  |
| Антикоррозийные работы на домкратах-стойках фундаментов коттеджа. | 2018 | 2 560,0 | 2 560,0 |  |  |
| Ремонт жилого многоквартирного дома по ул.Ленина д.22 | 2018 | 11 787,0 | 11 787,0 |  |  |
| Ремонт жилого многоквартирного дома по ул.Набережная д.1 | 2018 | 6 622,0 | 6 622,0 |  |  |
| # Ремонт жилого многоквартирного дома по ул.Дежнева, д.6 | 2018 | # 3 450,0 | # 3 450,0 |  |  |
| # ВСЕГО | 2018 | # 30 000,0 | # 30 000,0 |  |  |
|  | 2019 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2020 |  |  |  | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме | 2018-2020 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации

# Подпрограммы

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования сельское поселение Уэлен.

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

Приложение 2

к Муниципальной программе «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»

Подпрограмма

«Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограмма

«Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»(далее – Подпрограмма) муниципальной программы «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание разработки Подпрограммы | Распоряжение Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен от 20.11.2017 года № 23-ра «О разработке муниципальной программы «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»» |
| Координатор Подпрограммы | Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен |
| Основной разработчик Подпрограммы | Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен; Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; Руководители предприятий и организаций (по согласованию). |
| Цели и задачи Подпрограммы Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Целью Подпрограммы является решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен, доведение их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. Задачами Подпрограммы являются: - приведение в качественное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен; - обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; - создание условий для обеспечения безопасного проезда по сельскому поселению Уэлен. 1) Приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен до уровня соответствующего нормативным требованиям. 2) Обеспеченность качественного содержания автомобильных дорог. 3) Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Уэлен. 4) Улучшение экологической ситуации в целом. |
| Срок реализации Подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Общая потребность в финансовых средствах всего 1507,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 427,4 тыс. рублей; в 2019 году – 540,0 тыс. рублей; в 2020 году – 540,0 тыс. рублей; из них: средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район– 1507,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 427,4 тыс. рублей; в 2019 году – 540,0 тыс. рублей; в 2020 году – 540,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен до уровня соответствующего нормативным требованиям. |

- Содержание проблемы

Вопрос ремонта и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории  муниципального образования сельское поселение Уэлен, является одной из основных проблем Чукотского муниципального района  на протяжении последнего десятилетия. Основная причина – износ дорожного полотна и нехватка средств на проведение ремонтных работ

2. Цели и задачи Подпрограммы

Основной целью настоящей Подпрограммы является решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен, доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- приведение в качественное техническое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории сельское поселение Уэлен;

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог;

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по территории муниципального образования сельское поселение Уэлен.

3. Срок реализации Подпрограммы

# Срок реализации Подпрограммы  2018-2020 годы.

4. Перечень Подпрограммных мероприятий

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень мероприятий Подпрограммы.

| Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельского поселения Уэлен | 2018-2020 | 1 507,4 | 427,4 | 540,0 | 540,0 |
| Всего по Подпрограмме | 2018-2020 | 1 507,4 | 427,4 | 540,0 | 540,0 |

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпрограммы

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования сельское поселение Уэлен.

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

Приложение 3

к Муниципальной программе «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»

Подпрограмма

«Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограмма

«Благоустройство и содержание территории  муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»(далее – Подпрограмма) муниципальной программы «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание разработки Подпрограммы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»» распоряжение Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен от 20.11.2017 года № 23-ра «О разработке муниципальной программы «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 год»» |
| Координатор Подпрограммы | Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен; Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| Основной разработчик Подпрограммы | Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район |
| Цели и задачи Подпрограммы Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Целью Подпрограммы является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования сельское поселение Уэлен; задачами Подпрограммы являются: организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Уэлен; приведение в качественное состояние элементов благоустройства; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; оздоровление санитарной экологической обстановки в сельском поселении Уэлен, ликвидация свалок бытового мусора; оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО, выполнение зачистки, обвалование, ограждение, обустройство подъездных путей; вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. 1).Количество благоустроенных дворовых территорий; 2).Площадь благоустроенных дворовых территорий; 3).Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; 4).Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий; 5).Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями по отношению к общей численности населения сельского поселения Уэлен; 6).Количество благоустроенных общественных территорий; 7).Площадь благоустроенных общественных территорий; 8).Доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий; 9).Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя сельского поселения Уэлен. |
| Срок реализации Подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Общая потребность в финансовых средствах –6 322,6 тыс. рублей, том числе по годам: в 2018 году – 1 942,9 тыс. рублей; в 2019 году – 2 879,2 тыс. рублей; в 2020 году – 1 500,5 тыс. рублей; из них: средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район– 1 730,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 247,0 тыс. рублей; в 2019 году – 741,9 тыс. рублей; в 2020 году – 741,9 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен – 4 591,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 1 695,9 тыс. рублей; в 2019 году – 2 137,3 тыс. рублей; в 2020 году – 758,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Наиболее важными конечными результатами реализации Подпрограммы являются: единое управление комплексным благоустройством муниципального образования сельское поселение Уэлен; определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования сельское поселение Уэлен; создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения Уэлен. улучшение состояния территории муниципального образования сельское поселение Уэлен; привитие жителям муниципального образования сельское поселение Уэлен любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен; улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования сельское поселение Уэлен; благоустроенность сельского поселения Уэлен. |

- Содержание проблемы

Природно-климатические условия муниципального образования сельское поселение Уэлен, его географическое положение и рельеф создают предпосылки для проведения работ по благоустройству территории, развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Уэлен  с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Подпрограммы.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории сельского поселения Уэлен.

Для решения проблем по благоустройству сельского поселения Уэлен необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:

- повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Уэлен;

- обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен.

3. Срок реализации Подпрограммы

# Срок реализации Подпрограммы  2018-2020 годы.

4. Перечень подпрограммных мероприятий

Достижение целей и решение задач Подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 1.

Приложение  1 к Подпрограмме

«Благоустройство и содержание территории  муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий Подпрограммы «Благоустройство и

содержание территории  муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Период реализации (годы) | Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе средства: |  |  |
|  |  |  |  | районного бюджета | бюджета сельского поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие: "Работы по озеленению территории сельского поселения Уэлен" | 2018 - 2020 | 47,7 | 0,0 | 47,7 | Администрация сельского поселения Уэлен |
|  |  | 2018 | 16,1 | 0,0 | 16,1 |  |
|  |  | 2019 | 15,8 | 0,0 | 15,8 |  |
|  |  | 2020 | 15,8 | 0,0 | 15,8 |  |
| 2 | Основное мероприятие: "Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Уэлен" | 2018 - 2020 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Уэлен |
|  |  | 2018 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие: "Мероприятия по благоустройству сельского поселения Уэлен" | 2018 - 2020 | 6154,9 | 1610,8 | 4544,1 | Администрация сельского поселения Уэлен |
|  |  | 2018 | 1886,8 | 207,0 | 1679,8 |  |
|  |  | 2019 | 2823,4 | 701,9 | 2121,5 |  |
|  |  | 2020 | 1444,7 | 701,9 | 742,8 |  |
| 3.1 | Мероприятия по благоустройству сельских поселений | 2018 - 2020 | 4544,1 | 0,0 | 4544,1 | Администрация сельского поселения Уэлен |
|  |  | 2018 | 1679,8 | 0,0 | 1679,8 |  |
|  |  | 2019 | 2121,5 | 0,0 | 2121,5 |  |
|  |  | 2020 | 742,8 | 0,0 | 742,8 |  |
| 3.2 | Расходы на сбор, транспортирование и временное хранение твердых коммунальных отходов | 2018 - 2020 | 1610,8 | 1610,8 | 0,0 | Администрация сельского поселения Уэлен |
|  |  | 2018 | 207,0 | 207,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 701,9 | 701,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 701,9 | 701,9 | 0,0 |  |
| 3.3 | Разработка документов территориального планирования | 2018 - 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Уэлен |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок | 2018 - 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Уэлен |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по Подпрограмме | 2018 - 2020 | 6322,6 | 1730,8 | 4591,8 |  |
|  |  | 2018 | 1942,9 | 247,0 | 1695,9 |  |
|  |  | 2019 | 2879,2 | 741,9 | 2137,3 |  |
|  |  | 2020 | 1500,5 | 741,9 | 758,6 |  |

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации

# Подпрограммы

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования сельское поселение Уэлен.

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

Приложение 4

к Муниципальной программе «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»

Подпрограмма

«Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограмма

«Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы»(далее – Подпрограмма) муниципальной программы ««Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание разработки Подпрограммы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 г. № 1715-р, План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденный распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 1830-р, Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 г. № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», Распоряжение Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен от 20.11.2017 года № 23-ра «О разработке муниципальной программы «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 год»» |
| Координатор Подпрограммы | Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен |
| Основной разработчик Подпрограммы | Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен; Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; Руководители предприятий и организаций (по согласованию). |
| Цели и задачи Подпрограммы Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Целью Подпрограммы является повышение эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет проведения мероприятий по энергосбережению Задачей Подпрограммы является выполнение работ по созданию оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения 1) Повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен 2) Улучшение экологической ситуации в целом |
| Срок реализации Подпрограммы Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | 2018-2020 годы Общая потребность в финансовых средствах всего 442,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 151,0 тыс. рублей; в 2019 году – 145,7 тыс. рублей; в 2020 году – 145,7 тыс. рублей; |
|  | из них: средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район– 0,0тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен – 442,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 151,0 тыс. рублей; в 2019 году – 145,7 тыс. рублей; в 2020 году – 145,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Экономия электрической энергии в системах наружного освещения; ежегодное сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования сельское поселение Уэлен на 15 процентов; повышение заинтересованности в энергосбережении. |

- Содержание проблемы

Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы» - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат на потребляемую электроэнергию.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Уэлен.

Приоритетами государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен являются:

-активизация государственной политики в сфере стимулирования энергосбережения;

-индикативное планирование показателей энергоэффективности экономики, регионального топливно-энергетического баланса;

-изменение структуры экономики с целью существенного повышения энергоэффективности;

-обновление основных производственных фондов с применением новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:

Повышение эффективности использования энергетических и иных коммунальных ресурсов;

Повышение экономической эффективности регулирования отношений между производителями, исполнителями и потребителями коммунальных услуг.

Проведение энергетических обследований, расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте систем уличного освещения.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Подпрограммы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

Снижение, расходов электрической энергии на наружное освещение сельского поселения Уэлен на 40%.

Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие;

Повышение уровня компетентности работников Администрации сельского поселения Уэлен  и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

3. Срок реализации Подпрограммы

# Срок реализации Подпрограммы  2018-2020годы.

4. Перечень Подпрограммных мероприятий

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень мероприятий Подпрограммы.

| Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен на 2018-2020 годы, в том числе | 2018-2020 | 442,4 | 151,0 | 145,7 | 145,7 |
| 1) Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Уэлен | 2018-2020 |  |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме | 2018-2020 | 442,4 | 151,0 | 145,7 | 145,7 |

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпрограммы

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования сельское поселение Уэлен.

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

6.	Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основание для расчета целевых показателей.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями:

-	Федерального закона РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-	Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

-	Перечень целевых показателей сформирован в соответствии с Приказом Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 07.06.2010г. № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельского поселения Уэлен Чукотского муниципального района отражены в следующей таблице:

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 (факт.) | Динамика изменения целевых показателей к уровню 2017 года |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории сельского поселения (объекты уличного освещения, здания администрации, ДК) | % | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 2. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории сельского поселения (здания администрации, ДК) | % | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 3. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии | % | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 4. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории сельского поселения (не производится на территории сельского поселения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |
| 1. | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Квт. ч./кв.м. | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
|  | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал/кв.м | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); | Куб.м./кв.м. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); | Куб.м./кв.м. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); | Куб.м./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы; | % | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде: |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал/кв.м. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | Куб.м./чел. | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
|  | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | Куб.м./чел. | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт.ч./кв.м. | 104,71 | 104,71 | 104,71 | 104,71 |
|  | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Тыс.куб.м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); | Тыс.куб.м./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Ту.т./кв.м | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры (не отражены в связи с отсутствием систем коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности (стоящей на балансе) сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе (не отражены в связи с отсутствием транспортного комплекса, находящегося в муниципальной собственности (стоящего на балансе) сельского поселения комплексе |  |  |  |  |  |  |

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляется посредством:

1. Регистрация в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Опубликование в средствах массовой информации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3. Организация распространения в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной области.

4. Информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров.

5. Распространения информации о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности.

6. Организация выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность.».